| Magistrát města Frýdku-Místku | Identifikace dokumentu: Zápis ze setkání vedení statutárního města Frýdku-Místku s občany Zelinkovic a Lysůvek | Strana 1 (celkem 5) |
| --- | --- | --- |
|  | Odbor: Kancelář primátora | Autor, pracovní funkce: Anna Štěpánková, asistentka | Dat. pořízení: 28. 4. 2010 |

# Datum konání:       	28. 4. 2010 v 17:30 hod. v minimotorestu „U Fojtíků“

# Přítomni:			Mgr. Michal Pobucký, DiS., náměstek primátora

# Ing. Oldřich Čajka, odbor DaSH

# Ing. Jaroslav Zezula, vedoucí odboru ŽPaZ

# Ing. Jan Kaspřík, vedoucí investičního odboru

# Ing. Milan Sněhota, ředitel MP

# Josef Čambal, strážník MP, okrskář

# Ing. Jaromír Kohut, ředitel TS a.s. Frýdek-Místek

# Ing. Kučera – SKANSKA a.s.

# Anna Štěpánková, asistentka náměstka primátora

# Martin Harvan, ozvučení

# členové osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky

# 48 občanů Zelinkovic a Lysůvek

# Program:  I. Zahájení

# II. Informace k výstavbě R48

# III. Diskuse

IV. Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# I. Zahájení

# p. Ondračková Alice, předsedkyně OV Zelinkovice-Lysůvky – zahájila setkání v 17:30 hodin. Přivítala přítomné, představila jednotlivé vedoucí Magistrátu města Frýdku-Místku, ředitele TS a.s. Frýdek-Místek a zástupce firmy SKANSKA, Ing. Kučeru. Zdůraznila, že nejvíce občany tíží situace kolem obchvatu a kanalizace. Jsou si vědomí, že vše se odvíjí od finanční situace.

Mgr. Pobucký Michal, DiS., přivítal přítomné občany a poděkoval všem členům osadního výboru za jejich práci.

# II. Informace k výstavbě R48

# Ing. Kučera, zástupce firmy SKANSKA a.s. – seznámil s pracemi, které budou spojeny s výstavbou R48.

# V květnu budou zahájeny práce na přeložkách. Bude uzavřena hlavní přístupová cesta ul. Zahradnické po dobu výstavby tunelu. Dojde k přerušení dalších přístupových komunikací. První úsek vyúsťuje naproti restaurace, přístup pro pěší bude ponechán. Na konci úseku bude také zachován přístup. Přes komunikaci pod Štandlem bude v budoucnosti vybudována lávka. Nelze zajistit dočasné přemostění, proto bude provedena provizorní cesta souběžně s novou R48 a v místě před benzínovými pumpami budou moci pěší přejít přes silnici I48 k zastávce „U Václavíků“.

# Firma METROSTAV bude zajišťovat výstavbu tunelu. Práce na tunelu započnou letos v září.

# Na všechny otázky se nedá odpovědět hned, ale až s časovým odstupem.

# Na závěr požádal přítomné, v případě, kdy dojde ke znečištění cest, aby si poznačili SPZ auta a ihned je kontaktovali. Kontaktní číslo má paní Ondračková.

# Pokud budou mít občané dotazy, mají se obracet na paní Ondračkovou a ta zajistí odpovědi, které poskytne Ing. Kučera.

# III. Diskuse

# p. Beker

# Odvoz hlíny – kterým směrem se bude odvážet vytěžená hlína?

# O: Ing. Kučera – hlína z tunelu se bude vyvážet přes Zelinkovice směrem na Staříč.

# p. Beker

# Odvoz hlíny – na magistrátu mi řekli něco jiného, že bude vezena přes Frýdek.

# O: Ing. Kučere – zemina nebude vyvážená přes Frýdek.

# pí. Najdková

# Finace – je akce zajištěná finančně?

# O: náměstek – stavba je zajištěná penězi z EU.

# p. Habrnál

# Náhradní cesta – postavíte náhradní cestu dřív, než nám zrušíte příjezdovou cestu?

# O: Ing. Kučera - bude vybudován most.

# pí. Chovancová

# Spojnice- bude spojnice vybudována dřív než bude přerušení?

# O: náměstek – po levé straně bude vybudována přístupová komunikace dřív, než se začne stavět.

# p. Michna

# Odhlučnění – bude vybudováno odhlučnění v místě před benzínovými pumpami?

# O: Ing. Kučere – cesta povede v úrovních původní komunikace a bude tam jen malý násep. Nepočítá se s protihlukovou stěnou.

# p. Šnajdr

# Auta – bude tady jezdit spousta aut.

# O: náměstek – nedá se to jinak vyřešit. Případný kolaps budeme řešit s MP nebo PČR.

# Věřím, že se v příštím roce povede pokračování obchvatu.

# p. Habrnál

# Územní rozhodnutí – není schváleno žádné územní rozhodnutí. Bylo vyvěšeno s chybným datem. Místo 15. 8. 2009 bylo napsáno 15. 8. 2010. Zvažuji, že podám zmateční stížnost.

# O: náměstek – co nám pošlou k vyvěšení, tak to musíme na úřední desku ze zákona vyvěsit.

# p. Chovanec

# Postižení – bude někdo finančně potrestán za zdržení výstavby?

# O: náměstek – není to náš problém, ale je to problém v soudnictví.

# p. Šnajdr

# Sklad – slyšel jsem, že by měl být postaven velkoprostorový sklad mezi Lysůvkami a Chlebovicemi?

# O: náměstek – město v tomto místě žádnou výstavbu neplánuje.

# pí. Javorková

# Zpravodaj – pane redaktore, nesouhlasím s obsahem Vašeho článku ve Zpravodaji F-M tykajícího se  posledního setkání v Zelinkovicích. Psal jste, že nás jenom zajímá hřiště a školka.

# O: redaktor Petr Pavelka – nepíši o všem, vždy vyberu podstatné. Určitě jsem ve svém článku nepsal jen o hřišti a školce.

# O: náměstek – článek je vždy ve zkrácené podobě. Nelze vše vypisovat. Když si najdete Zpravodaj, o kterém mluvíte, tak tam bylo určitě napsáno víc.

# pí. Javorková

# -vždy, když mají být hovory s občany, tak něco rychle opravíte, postavíte apod.

# O: náměstek – je to asi náhoda.

# p. Chovanec

# Kanalizace – kanalizace zbývající části Lysůvek a Místku, ul. Pod Štandlem, ta se neřeší?

# O: Ing. Kaspřík – není to věc města. Je to věc SmVaK. Město se stará jen o to, co mu ukládá zákon.

# O: náměstek -  EU na kanalizace v okrajových částech města nedává žádné finanční prostředky.

# pí. Cihlová

# Cesty – na kanalizaci peníze nejsou, ale co cesty?

# O: Ing. Čajka – budou se provádět jen nutné opravy v horizontu dvou let.

# p. Jelen

# Slib – paní starostka nám slibovala, že kanalizace Lysůvek bude.

# O: Ing. Kaspřík – až dokončíme novou dokumentaci, budeme žádat o dotace. Pokud je nedostaneme, bude záležet, zda na to město bude mít finanční prostředky. S výstavbou kanalizace dříve nesouhlasilo 18 občanů, kanalizace již mohla být hotová.

# p. Habrnál

# Dluhy – ptám se pana náměstka, kolik dluhů město má?

# O: náměstek – bývá to uváděno ve Zpravodaji. Je to cca 4% až 5%.

# Pan Habrnál Jaroslav, Hraniční 113, Lysůvky, 739 42

# Majetek – kolik má město majetků?

# Daně – platíme největší daně z pozemků. Nechci žádná vysvětlení. Požádejte ministerstvo životního prostředí o snížení základní ceny zemědělských pozemků na polovinu. Máme druhou nejvyšší sazbu v působnosti FÚ F-M, cena je 7,79/m2. Např. sousední Chlebovce mají 4,74 Kč a Staříč má 4,65 Kč.

# O: náměstek – odpovíme písemně.

# p. Doležal

# Kanalizace – kdy bude hotová kanalizace na ul. Vodárenské, kvůli připojení domů do ní?

# O: Ing. Kaspřík – je to záležitost SmVaK, nemůžeme do toho vstupovat.

# pí. Karásková

# Kanalizace – mám brožurku, kterou vydalo OŽPaZ. Je tam napsáno, že do 50m kanalizační přípojky nemusí být povolení.

# O: Ing. Zezula: - kanalizační a vodovodní přípojka není vodním dílem, stavební povolení vydává stavební úřad, nikoliv vodovodní úřad.

# pí. Karásková

# Špína - na ulici Vodárenské je navezený jíl, štěrk, struska a práší se. Nedá se nečistota spláchnout?

# O: náměstek – úklid provedou TS a.s. do 14 dnů.

# pí. Najdková

# Kanalizace – ve Zpravodaji je napsáno o kanalizaci a plynofikaci ul. Rovenské. Už se hovořilo, že je možné nás připojit k Palkovicím.

# O: Ing. Kaspřík – plyn jsem nikdy nesliboval a o kanalizaci tvrdím, že je nerentabilní. S Palkovicemi jsem neměl nikdy jednání. Palkovice se napojí do nové kanalizace na Olešné, čímž by pak napojení bylo technicky možné, závisí to od financí.

# p. Najdková – primátorka nám to pořad slibovala.

# pí. Cihlová

# Škvára – chci se zeptat pana ředitele TS a.s., je povoleno cesty sypat škvárou?

# O: ředitel TS a.s. – v okrajových částech města je povoleno sypat cesty škvárou. Jste první obec, ve které je provedeno čištění komunikací.

# pí. Najdková

# Cesty – chci pochválit TS a.s., že dobře v zimě sypaly a hned po zimě provedly úklid. Na ul. Rovenské asi v délce 500m je cesta samá díra.

# O: ředitel TS a. s. – v červnu jsou naplánované opravy cest.

# pí. Najdková

# Cyklostezka – bude se dělat cyklostezka kolem Olešné?

# O: náměstek – požádali jsme na tuto akci o dotaci.

# O: Ing. Kaspřík – v květnu nebo červnu by se mělo rozhodnout, zda dostaneme dotace, pak by cyklostezka byla hotová do konce roku.

# p. Dámek

# ul. Zahradnická – jak dlouho bude uzavřená ul. Zahradnická?

# O: Ing. Čajka – předpokládána doba uzavření je 2 roky.

# pí. Tkadlecová

# Cesta – kdy se začne opravovat cesta ve Frýdku „u holubic“?

# O: Ing. Čajka – ŘSaD nám není schopno říct, kdy zahájí opravy. Záleží, zda budou finanční prostředky.

# O: náměstek – most je v majetku státu.

# pí. Tkadlecová

# Klubovna na hřišti – jak to bude s hřištěm na Lysůvkách?

# O: náměstek – veškerá projektová dokumentace byla konzultována s členy OV.

# O: Ing. Kaspřík – stavba by mohla být hotova do konce roku. Peníze na výstavbu máme.

# p. Habrnál

# Cena – cena 4,2 mil. Kč za takovou stavbu se mi zda vysoká.

# O: Ing. Kaspřík – bude vypsána velká soutěž. Ve většině případů jde pak cena za zhotovení dolů. Cena bývá někdy nižší o ¼ i více.

# p. Michálek

# Hřiště, kanalizace – chci poděkovat za to, že se stavba hřiště uskuteční, ať už bude cena jakákoliv.

# Kanalizace Lysůvek a části Zelinkovic, pokud by zůstala na nás občanech, bylo by možno přípojky realizovat podtlakem pod I48 do nové kanalizace na druhé straně silnice?

# O: Ing. Kaspřík – technický by to bylo možné.

IV. Závěr

# Žádné další dotazy nebyly vzneseny, proto Mgr. Michal Pobucký, DiS. poděkoval za účast a ukončil jednání ve 20:15 hodin.

Zapsala: Anna Štěpánková, asistentka náměstka primátora

odbor kancelář primátora MM FM

Frýdek-Místek 28. 4. 2010